Кыдыршаева Аяна ИСП-2131 08.10.2026

Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать для системы HelpDesk:

- последовательность этапов внедрения;

- перечень работ по каждому этапу;

- примерную продолжительность работ;

- ответственных исполнителей;

- зависимости между отдельными действиями;

- календарный план внедрения;

- контрольные точки;

- итоговую схему процесса внедрения.

Полученные материалы войдут в итоговый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

3. Исходная ситуация

В предыдущих практических работах были определены:

- назначение HelpDesk;

- пользователи системы;

- основные функции;

- цели и задачи внедрения;

- системные требования;

- программное окружение;

- использование MS SQL Server;

- использование ADO.NET.

Предположим, что разработка HelpDesk завершена и необходимо подготовить систему к использованию в колледже.

Необходимо определить:

Какие действия необходимо выполнить от момента получения готовой программы до начала её полноценной эксплуатации?

Важно не только определить перечень действий, но и установить их правильную последовательность.

Например, невозможно проверить подключение HelpDesk к базе данных, если MS SQL Server ещё не настроен.

4. Краткие теоретические сведения

Этап внедрения

Этап внедрения — логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

Каждый этап может включать несколько отдельных работ.

Пример:

Этап: Подготовка рабочего места

Может включать:

- проверку операционной системы;

- проверку оперативной памяти;

- проверку свободного места;

- проверку сети;

- проверку прав пользователя.

Календарный план внедрения

Календарный план внедрения — документ, в котором определяются:

- выполняемые работы;

- последовательность работ;

- сроки;

- продолжительность;

- исполнители;

- ожидаемые результаты.

Календарный план позволяет заранее понять:

- сколько времени займёт внедрение;

- что необходимо сделать сначала;

- какие действия можно выполнять одновременно;

- кто отвечает за выполнение каждого этапа.

Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель — человек или роль, отвечающая за выполнение определённой работы.

Например:

- разработчик;

- системный администратор;

- администратор базы данных;

- специалист технической поддержки;

- пользователь.

Зависимость работ

Зависимость работ означает, что выполнение одной работы возможно только после завершения другой.

Пример:

Создание базы данных

↓

Настройка строки подключения

↓

Проверка подключения HelpDesk

Нельзя корректно проверить соединение с базой данных, если база данных ещё не создана.

Контрольная точка

Контрольная точка — важный промежуточный результат, который необходимо проверить перед переходом к следующему этапу.

Пример:

HelpDesk успешно подключается к MS SQL Server.

После достижения этой контрольной точки можно переходить к тестированию работы с данными.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

Определите основные этапы внедрения HelpDesk.

Используйте не менее 7 этапов.

Можно ориентироваться на следующую общую структуру:

- Подготовка.

- Проверка рабочего места.

- Подготовка программного окружения.

- Подготовка базы данных.

- Установка приложения.

- Настройка.

- Проверка.

- Подготовка пользователей.

- Ввод в эксплуатацию.

Заполните таблицу.

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Сбор информации. Подготовка документов. Определение участников. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка компьютера. ОС. Память. Сеть. Права доступа. |
| 3 | Подготовка программной среды | Установка .NET. Нужных компонентов. Проверка окружения. |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Установка и настройка сервера. Создание экземпляра. |
| 5 | Создание базы данных | Создание HelpDeskDB. Настройка прав. Первичные данные. |
| 6 | Установка HelpDesk | Копирование файлов. Установка приложения на компьютер. |
| 7 | Настройка подключения | Настройка строки подключения ADO.NET. Проверка связи. |
| 8 | Проверка системы | Тестирование входа. Добавление заявки. Проверка функций. |
| 9 | Подготовка | Сбор информации. Подготовка документов. Определение участников. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

Для каждого этапа определите конкретные действия.

Заполните таблицу.

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Собрать требования. Подготовить документы. Назначить ответственных. |
| Проверка рабочего места | Проверить ОС. Проверить память и диск. Проверить сеть. Проверить права. |
| Подготовка программной среды | Установить .NET Framework. Установить нужные компоненты. Проверить окружение. |
| Настройка MS SQL Server | Установить SQL Server. Настроить службы. Проверить запуск сервера. |
| Установка HelpDesk | Скопировать файлы. Установить приложение. Проверить ярлыки. |
| Настройка подключения | Создать базу HelpDeskDB. Настроить строку подключения. Проверить связь. |
| Проверка системы | Выполнить вход. Добавить заявку. Проверить основные функции. |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи. Провести инструктаж. Показать основные действия. |
| Ввод в эксплуатацию | Сделать резервную копию. Выполнить контрольный запуск. Начать работу. |

Для каждого этапа необходимо указать минимум 2 действия.

Задание 3. Определение правильной последовательности

Ниже приведены действия в случайном порядке.

Расставьте их в правильной последовательности.

1. Проверить системные требования

2. Проверить сетевое подключение

3. Настроить MS SQL Server

4. Создать базу данных HelpDeskDB

5. Установить HelpDesk

6. Настроить строку подключения

7. Выполнить контрольный вход

8. Проверить добавление заявки

9. Создать пользователей

10. Провести инструктаж пользователя

11. Создать резервную копию

12. Начать эксплуатацию

Задание 4. Определение зависимостей между работами

Укажите, какие работы зависят друг от друга.

Пример:

| Работа | Можно выполнить только после |
| --- | --- |
| Проверка подключения HelpDesk | Настройки MS SQL Server и строки подключения |

Заполните таблицу.

| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| --- | --- |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации |
| Обучение пользователя | Проверка добавления заявки |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучение пользователя и резервная копия |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |

Задание 5. Определение ответственных

Распределите работы между предполагаемыми исполнителями.

Используйте роли:

- разработчик;

- системный администратор;

- администратор базы данных;

- специалист технической поддержки;

- пользователь.

Заполните таблицу.

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Администратор базы данных |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Специалист технической поддержки |

Ответьте на вопрос:

Может ли один специалист выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы? Почему?

Да. При внедрении небольшой системы один человек может выполнять несколько ролей. Это экономит время и ресурсы. В колледже часто один специалист совмещает обязанности.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

Предположите, сколько времени может потребоваться для выполнения каждой работы.

Используйте минуты или часы.

Пример:

| Работа | Примерная продолжительность |
| --- | --- |
| Проверка рабочего места | 20 минут |

Заполните таблицу.

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 40 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 1 час |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 25 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 40 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 1 час |
| 11 | Создание резервной копии | 15 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 20 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Используя данные предыдущего задания, рассчитайте примерное общее время внедрения HelpDesk.

Общее время

Ответьте:

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?

□ Да

□ Нет

Объясните ответ.

Приведите пример двух работ, которые при определённых условиях можно выполнять параллельно.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

Предположим, внедрение необходимо провести в течение трёх рабочих дней.

Распределите работы.

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | Системный администратор | Компьютер готов |
| 2 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть работает |
| 3 | Установка компонентов | Системный администратор | .NET установлен |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | Сервер готов |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных | Администратор БД | HelpDeskDB создана |
| 2 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 3 | Настройка подключения | Разработчик | Подключение работает |
| 4 | Проверочное тестирование | Специалист поддержки | Система работает |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание пользователей | Администратор БД | Учётки созданы | Создание пользователей |
| Обучение пользователей | Специалист поддержки | Пользователи обучены | Обучение пользователей |
| Создание резервной копии | Администратор БД | Копия создана | Создание резервной копии |
| Контрольный запуск | Специалист поддержки | Система в работе | Контрольный запуск |

Задание 9. Определение контрольных точек

Определите минимум 5 контрольных точек, которые необходимо проверить в процессе внедрения.

Пример:

Контрольная точка №1: рабочий компьютер соответствует системным требованиям.

Заполните таблицу.

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | MS SQL Server запущен и работает | Проверить службы SQL Server |
| 3 | База HelpDeskDB создана | Открыть базу в SQL Server Management Studio |
| 4 | HelpDesk подключается к базе | Выполнить вход в приложение |
| 5 | Заявка успешно добавляется | Создать тестовую заявку |
| 6 | Пользователи обучены | Проверить выполнение простых действий |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

Рассмотрите ситуацию.

Специалист сначала установил HelpDesk на компьютер пользователя, затем попытался выполнить вход. Программа сообщила об ошибке подключения. После этого выяснилось, что MS SQL Server ещё не настроен, база HelpDeskDB отсутствует, а строка подключения содержит старое имя сервера.

Ответьте:

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

Сначала установили HelpDesk. Потом попытались войти. Но SQL Server ещё не был настроен. База отсутствовала. Строка подключения была старой.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

Сначала настроить MS SQL Server. Создать базу HelpDeskDB. Настроить строку подключения. Только потом проверять вход.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

К ошибкам. К потере времени. К повторной работе. К сбоям при запуске системы.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Создайте схему процесса внедрения HelpDesk.

На схеме обязательно должны присутствовать этапы:

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Схему можно создать в:

- Microsoft Word;

- PowerPoint;

- draw.io;

- другом доступном инструменте.

Вставьте схему в отчёт.

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

Заполните итоговую таблицу.

Календарный план внедрения HelpDesk

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка требований | 20 мин | Сисадмин | Место готово |
| 2 | Проверка места | Проверка сети | 15 мин | Сисадмин | Сеть работает |
| 3 | Программная среда | Установка .NET | 40 мин | Сисадмин | Окружение готово |
| 4 | Настройка SQL | Настройка сервера | 1 час | Админ БД | Сервер готов |
| 5 | База данных | Создание БД | 30 мин | Админ БД | БД создана |
| 6 | Установка | Установка HelpDesk | 20 мин | Сисадмин | Приложение стоит |
| 7 | Настройка | Настройка подключения | 25 мин | Разработчик | Связь работает |
| 8 | Проверка | Тестирование | 40 мин | Поддержка | Система работает |
| 9 | Пользователи | Обучение | 1 час | Поддержка | Люди обучены |
| 10 | Эксплуатация | Контрольный запуск | 20 мин | Поддержка | Система запущена |

6. Итоговый раздел для плана внедрения

Сформируйте раздел:

«Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

Примерная продолжительность внедрения: около 6 часов 25 минут или 3 рабочих дня.

Основные исполнители: системный администратор, администратор базы данных, разработчик, специалист технической поддержки.

Наиболее важные этапы: настройка MS SQL Server, создание базы данных, настройка подключения, проверочное тестирование.

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации: успешное добавление заявки и обучение пользователей.

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо указать:

- какие этапы внедрения были определены;

- зачем необходимо соблюдать последовательность работ;

- зачем оценивается продолжительность;

- почему необходимо назначать ответственных;

- для чего используются контрольные точки;

- какое примерное время потребуется для внедрения HelpDesk.

Вывод

В работе определены этапы внедрения HelpDesk. Соблюдение последовательности работ нужно чтобы избежать ошибок. Оценка продолжительности помогает спланировать время. Назначение ответственных делает работу понятной. Контрольные точки позволяют проверить результат на каждом шаге. Примерное время внедрения HelpDesk составляет около 6 часов 25 минут. Календарный план помогает организовать процесс и успешно запустить систему.

8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать общую структуру проекта.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21

└── Учебная_практика

└── HelpDesk

├── Документация

│ ├── Практическая_работа_01.docx

│ ├── Практическая_работа_02.docx

│ ├── Практическая_работа_03.docx

│ └── Практическая_работа_04.docx

├── База_данных

└── Исходный_код

9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- ФИО;

- группу;

- дату;

- номер практической работы;

- тему;

- цель;

- ответы на задания;

- заполненные таблицы;

- расчёт примерного времени;

- календарный план;

- контрольные точки;

- схему внедрения;

- итоговый раздел;

- вывод.

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- схема должна быть читаемой;

- этапы должны быть расположены в логичной последовательности;

- все задания должны быть выполнены последовательно.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- выполнены все задания;

- определены этапы внедрения;

- правильно выстроена последовательность работ;

- определены зависимости;

- назначены ответственные;

- рассчитана примерная продолжительность;

- разработан календарный план;

- определены контрольные точки;

- создана схема внедрения;

- студент может объяснить логику своего плана.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются отдельные неточности в сроках или последовательности;

- календарный план составлен;

- студент понимает основные этапы внедрения.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- часть этапов отсутствует;

- сроки определены поверхностно;

- имеются ошибки в последовательности;

- календарный план требует доработки.

Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- последовательность этапов не определена;

- календарный план отсутствует;

- студент не может объяснить процесс внедрения.

12. Контрольные вопросы

1. Этап внедрения это логически завершённая часть процесса ввода ПО в эксплуатацию.

2. Календарный план внедрения это документ с работами, сроками, исполнителями и результатами.

3. Продолжительность работ определяется чтобы понять сколько времени займёт внедрение.

4. Ответственный исполнитель это человек или роль отвечающая за выполнение работы.

5. Зависимость между работами значит что одну работу можно сделать только после другой.

6. Контрольная точка это важный промежуточный результат который нужно проверить.

7. Нельзя проверять подключение до настройки SQL Server потому что база ещё не готова.

8. Параллельно можно выполнять проверку сети и подготовку документов.

9. Перед вводом в эксплуатацию нужно сделать резервную копию и контрольный запуск.

10. Календарный план нужен чтобы организовать работу и избежать ошибок