Практическая работа №5

Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

По итогам занятия необходимо:

- определить основные риски внедрения HelpDesk;

- оценить вероятность возникновения рисков;

- определить возможные последствия;

- предложить меры предотвращения;

- определить действия при возникновении проблемы;

- сформировать итоговый план внедрения HelpDesk;

- объединить результаты предыдущих практических работ.

После выполнения Практической работы №5 должен быть получен завершённый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

3. Исходная ситуация

В предыдущих практических работах уже были определены:

- назначение системы HelpDesk;

- пользователи системы;

- основные функции;

- цели внедрения;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- системные требования;

- программное окружение;

- требования к MS SQL Server;

- использование ADO.NET;

- основные этапы внедрения;

- календарный план;

- ответственные исполнители;

- контрольные точки.

Однако даже хорошо составленный план не гарантирует, что внедрение пройдёт без проблем.

Например:

Программа установлена, но не подключается к MS SQL Server.

Или:

Рабочий компьютер не соответствует требованиям.

Или:

После ошибки была повреждена база данных, а резервной копии нет.

Поэтому перед внедрением необходимо определить возможные риски и заранее продумать способы их предотвращения.

4. Краткие теоретические сведения

Риск

Риск — возможное событие или ситуация, которая может отрицательно повлиять на процесс внедрения или дальнейшую эксплуатацию программного обеспечения.

Риск ещё не является возникшей проблемой.

Например:

Возможная потеря базы данных — риск.

Если база данных уже потеряна — это возникшая проблема.

Вероятность риска

Вероятность риска показывает, насколько вероятно возникновение определённой проблемы.

В данной работе будем использовать три уровня:

Низкая

Проблема маловероятна.

Средняя

Проблема может возникнуть при определённых условиях.

Высокая

Вероятность возникновения проблемы достаточно велика.

Последствия риска

Последствия показывают, насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

Используем три уровня:

Низкие

Проблема практически не мешает работе.

Средние

Часть функций временно недоступна или работа затруднена.

Высокие

Система полностью не работает или возможна потеря данных.

Меры предотвращения

Меры предотвращения риска — действия, выполняемые заранее для уменьшения вероятности возникновения проблемы.

Например:

Риск:

Потеря базы данных.

Мера предотвращения:

Настройка регулярного резервного копирования.

План реагирования

План реагирования — последовательность действий, которую необходимо выполнить, если проблема всё-таки возникла.

Например:

Проблема:

HelpDesk не подключается к MS SQL Server.

Действия:

- Проверить доступность сервера.

- Проверить службу SQL Server.

- Проверить строку подключения.

- Проверить учётные данные.

- Проверить разрешение сетевых подключений.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Определение возможных рисков

Определите минимум 10 рисков, которые могут возникнуть при внедрении HelpDesk.

Можно рассмотреть следующие направления:

- оборудование;

- операционная система;

- сеть;

- MS SQL Server;

- база данных;

- ADO.NET;

- пользовательские учётные записи;

- человеческий фактор;

- безопасность;

- резервное копирование.

Заполните таблицу.

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Программа не запустится |
| 2 | Нет подключения к MS SQL Server | Нельзя работать с данными |
| 3 | Потеря базы данных | Все заявки исчезнут |
| 4 | Ошибка строки подключения | Нет связи с сервером |
| 5 | Нет сетевого соединения | Нет доступа к серверу |
| 6 | Пользователь забыл пароль | Не может войти |
| 7 | Недостаточно места на диске | Не установится программа |
| 8 | Повреждение файлов программы | Программа не работает |
| 9 | Неверные права доступа | Пользователь видит чужие данные |
| 10 | Нет резервной копии | Нельзя восстановить данные |

Задание 2. Классификация рисков

Разделите найденные риски на категории.

Используйте категории:

- технический;

- программный;

- сетевой;

- информационный;

- организационный;

- пользовательский;

- связанный с безопасностью.

Заполните таблицу.

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

Для каждого риска определите вероятность:

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Заполните таблицу.

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Низкая |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

Для каждого риска определите серьёзность последствий:

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Заполните таблицу.

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Средние |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Высокие |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Высокие |

Задание 5. Определение уровня риска

Используйте правило:

Высокий риск — высокая вероятность и/или серьёзные последствия.

Средний риск — проблема влияет на работу, но не обязательно полностью блокирует систему.

Низкий риск — проблема имеет небольшое влияние или малую вероятность.

Заполните таблицу.

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Выскоий |
| Ошибка интерфейса | Низкая | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

Для каждого риска предложите способ его предотвращения.

Заполните таблицу.

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Делать резервные копии каждый день |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить строку подключения заранее |
| Отсутствует .NET | Установить .NET перед установкой |
| Пользователь вводит некорректные данные | Проверять поля перед сохранением |
| Недостаточно прав | Настроить права правильно |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Спрашивать подтверждение удаления |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сеть заранее |
| Программа повреждена | Хранить копию программы |

Задание 7. Разработка плана реагирования

Определите, что необходимо делать, если проблема уже возникла.

Заполните таблицу.

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | Проверить .NET. Переустановить программу. Проверить права. |
| Нет подключения к MS SQL Server | Проверить сервер. Проверить строку. Проверить сеть. |
| Пользователь не может авторизоваться | Проверить логин. Сбросить пароль. Проверить БД. |
| База данных повреждена | Восстановить из копии. Проверить диск. Сообщить админу. |
| Не сохраняются новые заявки | Проверить права. Проверить подключение. Посмотреть логи. |
| Программа работает слишком медленно | Проверить сеть. Закрыть лишние программы. Проверить сервер. |

Для каждой проблемы необходимо указать минимум 2–3 действия.

Задание 8. Анализ критического риска

Рассмотрите ситуацию.

В системе HelpDesk несколько месяцев хранились заявки пользователей. Во время обслуживания сервера база данных была повреждена. Резервная копия создавалась только при первоначальном внедрении системы и давно не обновлялась.

Ответьте на вопросы.

1. Какой риск реализовался? Потеря базы данных

2. Почему последствия можно считать серьёзными? Все заявки за несколько месяцев потеряны

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения? Не обновляли резервную копию

4. Какие меры необходимо было принять заранее? Делать копии каждый день

5. Что необходимо сделать после восстановления системы? Настроить регулярное копирование

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Рассмотрите ситуацию.

HelpDesk установлен на новый компьютер. При запуске программа открывается нормально, но после ввода логина появляется ошибка подключения к базе данных. Другие пользователи продолжают работать с системой без ошибок.

Определите возможные причины.

Укажите минимум 5 причин.

После этого составьте порядок диагностики.

- Проверить сетевое соединение.

- Проверить строку подключения.

- Проверить доступность SQL Server.

- Проверить логин и пароль к серверу.

- Проверить брандмауэр.

Задание 10. Составление реестра рисков

Сформируйте итоговый реестр рисков HelpDesk.

В него необходимо включить минимум 8 наиболее важных рисков.

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Нет связи с сервером | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить сеть | Проверить сервер и строку |
| R-02 | Потеря БД | Низкая | Высокие | Высокий | Копии каждый день | Восстановить из копии |
| R-03 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний | Проверка полей | Показать сообщение |
| R-04 | Нет сети | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить сеть | Восстановить сеть |
| R-05 | Неверная строка | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить заранее | Исправить строку |
| R-06 | Нет .NET | Низкая | Высокие | Средний | Установить .NET | Установить .NET |
| R-07 | Мало места на диске | Низкая | Средние | Низкий | Проверить место | Очистить диск |
| R-08 | Неверные права | Средняя | Высокие | Высокий | Настроить роли | Исправить права |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Из составленного реестра выберите 3 наиболее серьёзных риска.

Риск №1

Название: Потеря базы данных

Почему является опасным: Все данные пропадут.

Способ предотвращения: Делать копии каждый день.

Риск №2

Название: Нет связи с сервером

Почему является опасным: Нельзя работать с заявками.

Способ предотвращения: Проверять сеть и сервер.

Риск №3

Название: Неверные права доступа

Почему является опасным: Пользователь может видеть чужие данные.

Способ предотвращения: Правильно настроить роли.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Теперь необходимо объединить результаты Практических работ №1–5.

Создайте новый документ:

План_внедрения_HelpDesk.docx

Документ должен иметь следующую структуру.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HELPDESK

1. Общая информация о программном продукте

Указать:

- название программы;

- назначение;

- основные пользователи;

- основные функции.

Используйте материалы Практической работы №1.

2. Цель внедрения

Указать:

- основную цель;

- дополнительные цели;

- основные задачи;

- ожидаемые результаты.

Используйте материалы Практической работы №2.

3. Системные требования

Указать:

- требования к процессору;

- ОЗУ;

- дисковому пространству;

- операционной системе;

- сети.

Используйте материалы Практической работы №3.

4. Программное окружение

Указать используемые компоненты:

- Windows;

- .NET;

- HelpDesk;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

5. Архитектура программного окружения

Добавить схему:

Пользователь

↓

Windows Forms

↓

C#

↓

ADO.NET

↓

MS SQL Server

↓

HelpDeskDB

6. Этапы внедрения

Перечислить основные этапы.

Например:

- Проверка рабочего места.

- Подготовка программного окружения.

- Настройка MS SQL Server.

- Создание базы данных.

- Установка HelpDesk.

- Настройка подключения.

- Проверка.

- Подготовка пользователей.

- Ввод в эксплуатацию.

7. Календарный план

Вставить итоговую таблицу из Практической работы №4.

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

8. Контрольные точки

Указать минимум 5 контрольных точек.

Например:

- рабочее место соответствует требованиям;

- MS SQL Server доступен;

- база HelpDeskDB создана;

- приложение подключается к базе;

- пользователь успешно авторизуется;

- тестовая заявка сохраняется.

9. Риски внедрения

Вставить реестр рисков.

10. Резервное копирование

Кратко описать:

- какие данные необходимо резервировать;

- когда создавать резервную копию;

- где она должна храниться;

- кто отвечает за резервное копирование.

11. Проверка готовности системы

Составьте финальный чек-лист.

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | □ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | □ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | □ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | □ |
| 5 | Настроено подключение | □ |
| 6 | HelpDesk запускается | □ |
| 7 | Авторизация работает | □ |
| 8 | Данные записываются в БД | □ |
| 9 | Создана резервная копия | □ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | □ |

12. Заключение

Написать краткое заключение о готовности плана к использованию.

6. Итоговая проверка документа

Проверьте итоговый план по чек-листу.

- Есть описание HelpDesk.

- Указана цель внедрения.

- Определены задачи.

- Указаны системные требования.

- Указано программное окружение.

- Присутствует MS SQL Server.

- Указана роль ADO.NET.

- Определены этапы.

- Определены сроки.

- Назначены ответственные.

- Определены контрольные точки.

- Составлен реестр рисков.

- Предусмотрено резервное копирование.

- Есть итоговый чек-лист.

- Написано заключение.

7. Вывод по практической работе

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо указать:

- какие риски были выявлены;

- зачем необходимо оценивать вероятность и последствия;

- какие риски являются наиболее опасными;

- почему необходимо заранее определить меры предотвращения;

- какой итоговый документ был сформирован;

- для чего будет использоваться план внедрения.

Вывод

В работе выявлены риски внедрения HelpDesk. Оценка вероятности и последствий помогает понять что важнее. Самые опасные риски это потеря данных и отсутствие связи с сервером. Меры предотвращения нужно определять заранее чтобы снизить вероятность проблем. Итоговый документ это план внедрения HelpDesk. План будет использоваться при установке и сопровождении системы.

8. Что необходимо сдать

По итогам Практической работы №5 необходимо сдать два файла.

1. Отчёт по Практической работе №5

Практическая_работа_05.docx

2. Итоговый документ

План_внедрения_HelpDesk.docx

9. Структура папки после выполнения работы

Иванов_Иван_ИСП21

└── Учебная_практика

└── HelpDesk

├── Документация

│ ├── Практическая_работа_01.docx

│ ├── Практическая_работа_02.docx

│ ├── Практическая_работа_03.docx

│ ├── Практическая_работа_04.docx

│ ├── Практическая_работа_05.docx

│ └── План_внедрения_HelpDesk.docx

├── База_данных

└── Исходный_код

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- структура итогового плана должна соблюдаться;

- материал предыдущих практических работ необходимо использовать и при необходимости доработать;

- копировать предыдущие работы полностью в отчёт №5 не требуется.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- определено не менее 10 рисков;

- риски классифицированы;

- определены вероятность и последствия;

- разработаны меры предотвращения;

- сформирован реестр рисков;

- определены наиболее опасные риски;

- разработан план реагирования;

- сформирован полный итоговый план внедрения HelpDesk;

- студент может объяснить содержание документа.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- выявлены основные риски;

- итоговый план составлен;

- имеются небольшие недочёты или пропуски.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины заданий;

- риски определены поверхностно;

- отсутствуют отдельные разделы итогового плана;

- документ требует существенной доработки.

Оценка «2»

- анализ рисков практически отсутствует;

- итоговый план внедрения не сформирован;

- большая часть заданий не выполнена;

- студент не может объяснить результат.

12. Контрольные вопросы

- Что называется риском внедрения?

- Чем риск отличается от уже возникшей проблемы?

- Что показывает вероятность риска?

- Что показывают последствия риска?

- Для чего необходимо определять меры предотвращения?

- Что такое план реагирования?

- Назовите пример технического риска.

- Назовите пример риска, связанного с базой данных.

- Почему резервное копирование важно при эксплуатации HelpDesk?

- Что входит в итоговый план внедрения программного обеспечения?

13. Итог первого блока учебной практики

Практические работы №1–5 завершают вид работ:

«Разработка плана внедрения разрабатываемого программного обеспечения».

По итогам данного блока студент должен иметь готовый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

На следующих практических работах начинается следующий вид работ:

«Разработка модулей системы в соответствии с требованиями».

Следующий этап — анализ требований к разрабатываемой системе и подготовка к созданию программных модулей HelpDesk.