Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Продолжительность: 2 академических часа

Учебная практика: ПМ «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

1. Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать раздел будущего плана внедрения системы HelpDesk, содержащий:

- описание существующей проблемы;

- цель внедрения системы;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- критерии успешного внедрения;

- перечень заинтересованных пользователей;

- предварительную последовательность действий при внедрении.

Полученные материалы будут использоваться в следующих практических работах и войдут в итоговый план внедрения HelpDesk.

3. Исходная ситуация

На предыдущем занятии был проведён первоначальный анализ информационной системы HelpDesk.

Напомним ситуацию.

В колледже сотрудники и преподаватели сообщают о технических неисправностях различными способами:

- через мессенджеры;

- по телефону;

- лично специалисту;

- по электронной почте.

Из-за отсутствия единой системы регистрации обращений возникают проблемы:

- отдельные заявки могут теряться;

- сложно определить дату поступления обращения;

- неизвестно, кто занимается конкретной заявкой;

- трудно определить текущий статус обращения;

- отсутствует единая история технических проблем;

- невозможно быстро найти информацию о ранее выполненных работах.

Для решения этих проблем планируется разработать и внедрить информационную систему HelpDesk.

Программа будет разрабатываться с использованием:

- C#;

- Windows Forms;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

4. Краткие теоретические сведения

Что такое цель внедрения

Цель внедрения программного обеспечения — это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

Цель отвечает на вопрос:

Для чего внедряется программное обеспечение?

Цель должна описывать конечный результат, а не отдельное действие.

Например:

Неправильно:

Установить программу.

Это действие.

Правильнее:

Организовать централизованную регистрацию и обработку заявок технической поддержки.

Что такое задача внедрения

Задача внедрения — конкретное действие или группа действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели.

Если цель отвечает на вопрос:

Что хотим получить?

то задача отвечает на вопрос:

Что необходимо для этого сделать?

Например:

Цель

Организовать единый учёт обращений технической поддержки.

Задачи

- подготовить рабочие места;

- установить программное обеспечение;

- настроить подключение к базе данных;

- создать пользователей;

- проверить работоспособность системы;

- обучить пользователей;

- провести контрольный запуск.

Что такое результат внедрения

Результат внедрения — фактическое состояние системы после выполнения необходимых работ.

Например:

Система HelpDesk установлена, подключена к базе данных MS SQL Server и готова к регистрации обращений пользователей.

Критерий успешности

Критерий успешности внедрения — показатель, по которому можно определить, достигнут ли необходимый результат.

Например:

Пользователь может создать заявку, а созданная заявка сохраняется в базе данных и отображается в общем списке.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, заполните таблицу.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки теряются, дублируются, невозможно отследить полный поток обращений и приоритеты |
| Отсутствует единый список заявок | Специалисты не видят общую картину нагрузки, сложно распределять работу и контролировать сроки |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь и руководство не знают, на каком этапе находится обращение; возникают повторные запросы |
| Нет истории выполненных обращений | Невозможно анализировать повторяющиеся проблемы, оценивать качество работы и использовать предыдущий опыт |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Ответственность размыта, заявки «зависают», сложно контролировать исполнение |

Добавьте ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk.

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Отсутствует единая статистика по заявкам | Невозможно планировать нагрузку специалистов и выявлять системные проблемы инфраструктуры |
| Нет контроля сроков обработки обращений | Нарушаются SLA, снижается удовлетворённость пользователей, накапливаются просроченные заявки |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Сформулируйте одну основную цель внедрения HelpDesk.

Требования к формулировке:

- цель должна быть понятной;

- не должна состоять из одного действия;

- должна описывать конечный результат;

- должна быть связана с проблемой заказчика.

Начать можно словами:

Целью внедрения системы HelpDesk является…

Ответ

Целью внедрения системы HelpDesk является организация централизованной регистрации, обработки и контроля всех технических обращений сотрудников и преподавателей колледжа в единой информационной системе с сохранением полной истории работ.

Задание 3. Определить дополнительные цели

Кроме основной цели определите ещё 3 дополнительные цели.

Например, дополнительная цель может быть связана:

- с сохранением истории обращений;

- с уменьшением количества потерянных заявок;

- с контролем состояния обращений;

- с удобством поиска информации.

Заполните таблицу.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечить полное сохранение истории всех обращений и выполненных работ для последующего анализа |
| 2 | Снизить количество потерянных и дублирующихся заявок за счёт единой точки регистрации |
| 3 | Обеспечить возможность оперативного контроля текущего статуса любого обращения и назначения ответственного специалиста |

Задание 4. Определить задачи внедрения

Определите минимум 8 задач, которые необходимо выполнить, чтобы система HelpDesk могла быть введена в эксплуатацию.

Обратите внимание: сейчас речь идёт именно о внедрении, а не о разработке программы.

Необходимо подумать о том, что будет происходить после того, как программа уже создана.

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Установка и настройка MS SQL Server | Подготовить серверную среду для хранения данных системы |
| 3 | Создание базы данных HelpDesk | Обеспечить структуру для хранения заявок, пользователей и истории |
| 4 | Установка приложения HelpDesk | Разместить программный продукт на рабочих местах пользователей |
| 5 | Настройка подключения через ADO.NET | Обеспечить корректную работу приложения с базой данных |
| 6 | Создание учётных записей пользователей | Разграничить права доступа и обеспечить вход в систему |
| 7 | Первоначальное заполнение справочных данных | Подготовить категории заявок, подразделения и другие справочники |
| 8 | Проверка работоспособности системы | Убедиться, что все основные функции работают корректно |
| 9 | Обучение пользователей и специалистов | Научить персонал правильно работать с системой |
| 10 | Создание резервной копии базы данных | Обеспечить возможность восстановления данных при сбоях |

При выполнении задания можно учитывать следующие направления:

- подготовка оборудования;

- установка необходимых компонентов;

- установка программы;

- настройка MS SQL Server;

- создание базы данных;

- настройка подключения через ADO.NET;

- создание пользователей;

- первоначальное заполнение данных;

- проверка работоспособности;

- обучение пользователей;

- резервное копирование.

Задание 5. Распределение задач по группам

Разделите определённые ранее задачи на четыре группы.

1. Подготовительные работы

Что необходимо сделать до установки программы?

• Проверка рабочих компьютеров на соответствие системным требованиям

• Установка и настройка MS SQL Server

• Подготовка сетевой инфраструктуры (доступ к серверу БД)

2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

• Создание базы данных HelpDesk

• Установка приложения HelpDesk на рабочие места

• Настройка подключения приложения к базе данных через ADO.NET

• Создание учётных записей пользователей

• Первоначальное заполнение справочных данных

3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

• Проверка работоспособности системы (создание, просмотр, изменение статуса заявок)

• Контрольное тестирование основных сценариев использования

4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

• Обучение пользователей и специалистов технической поддержки

• Создание резервной копии базы данных

• Официальный запуск системы в эксплуатацию

Задание 6. Определить заинтересованных участников

Внедрение программного обеспечения затрагивает разных людей.

Заполните таблицу.

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устанавливает приложение, настраивает подключение к БД, устраняет ошибки, консультирует по техническим вопросам |
| Системный администратор | Устанавливает и настраивает MS SQL Server, обеспечивает сетевой доступ, создаёт резервные копии, контролирует безопасность |
| Специалист технической поддержки | Работает с заявками в системе, тестирует функциональность, обучает пользователей, даёт обратную связь по удобству |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки, отслеживает их статус, участвует в обучении, сообщает о проблемах при работе с системой |
| Администратор HelpDesk | Управляет учётными записями, настраивает справочники, контролирует выполнение заявок, анализирует статистику |

Ответьте на вопрос:

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение затрагивает инфраструктуру (сервер БД, сеть), организационные процессы (обучение, изменение способов подачи заявок) и работу разных категорий пользователей. Программист обеспечивает работоспособность кода, но без участия системного администратора, специалистов поддержки и самих пользователей система не будет принята и эффективно использоваться. Успешное внедрение — это совместная работа всех заинтересованных сторон.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

После успешного внедрения HelpDesk должны быть получены конкретные результаты.

Определите минимум 6 ожидаемых результатов.

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Каждой заявке присваивается ответственный специалист и текущий статус |
| 3 | Полная история обращений и выполненных работ сохраняется в базе данных |
| 4 | Пользователи могут самостоятельно создавать заявки и отслеживать их статус |
| 5 | Специалисты технической поддержки видят общий список заявок и могут эффективно распределять работу |
| 6 | Количество потерянных заявок сведено к минимуму |
| 7 | Система готова к промышленной эксплуатации и имеет настроенное резервное копирование |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Для каждого результата необходимо определить, как проверить, что он действительно достигнут.

Пример:

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных и отображается в общем списке |
| Статус заявки фиксируется | При изменении статуса запись обновляется в БД, и изменение видно всем участникам |
| Назначается ответственный | В карточке заявки отображается ФИО специалиста, назначенного на выполнение |
| История сохраняется | Поиск по ранее закрытым заявкам возвращает корректные результаты с датами и описаниями работ |
| Подключение к БД работает | Приложение на рабочем месте пользователя успешно соединяется с MS SQL Server без ошибок |
| Пользователи обучены | Не менее 90 % целевых пользователей успешно создали тестовую заявку без помощи разработчика |

Необходимо разработать не менее 5 критериев.

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Не все задачи одинаково важны.

Используйте три уровня:

Высокий — без выполнения задачи внедрение невозможно.

Средний — задача важна, но система может временно работать без неё.

Низкий — задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск.

Заполните таблицу.

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения к БД система не может сохранять и читать данные — внедрение невозможно |
| Создание учётных записей | Высокий | Без учётных записей пользователи не смогут войти в систему и работать с заявками |
| Обучение пользователей | Средний | Система может временно работать, но без обучения эффективность и принятие будут низкими |
| Резервное копирование | Средний | Важно для надёжности, но система может запуститься и без настроенного бэкапа на первом этапе |
| Проверка системных требований | Высокий | Если оборудование не соответствует требованиям, установка и работа будут невозможны |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Улучшает удобство запуска, но не влияет на работоспособность системы |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Расположите действия в правильном порядке.

Исходный перечень:

- провести контрольное тестирование;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- подготовить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать пользователей;

- обучить пользователей;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию системы.

Запишите правильную последовательность.

1. Проверить системные требования

2. Подготовить MS SQL Server

3. Создать базу данных HelpDesk

4. Установить HelpDesk

5. Настроить подключение приложения к базе данных

6. Создать пользователей

7. Провести контрольное тестирование

8. Обучить пользователей

9. Создать резервную копию

10. Начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

Рассмотрите ситуацию:

Программа HelpDesk разработана и запускается на компьютере разработчика. Файл приложения скопировали на компьютер сотрудника. После запуска программа выдаёт ошибку подключения к базе данных. Пользователь не знает логин и пароль для входа. Резервная копия базы данных отсутствует.

Ответьте на вопросы.

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет. Система не может считаться внедрённой, потому что она не работает на рабочем месте пользователя, не настроено подключение к базе данных, отсутствуют учётные данные для входа и нет резервной копии.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Нет. Система не может считаться внедрённой, потому что она не работает на рабочем месте пользователя, не настроено подключение к базе данных, отсутствуют учётные данные для входа и нет резервной копии.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Необходимо: установить и настроить MS SQL Server (или обеспечить доступ к нему); создать и настроить базу данных; корректно настроить строку подключения в приложении; создать учётные записи с логинами и паролями; провести тестирование на целевом компьютере; обучить пользователя основным операциям; создать резервную копию; передать инструкции по работе с системой.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

На основании выполненных заданий заполните таблицу.

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований рабочих станций и сервера | Подтверждена готовность оборудования |  |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка MS SQL Server, настройка доступа | Сервер БД готов к работе |  |
| 3 | Установка | Установка приложения HelpDesk на рабочие места | Приложение доступно для запуска |  |
| 4 | Настройка базы данных | Создание БД, таблиц, индексов, первоначальное заполнение | Структура БД готова к использованию |  |
| 5 | Настройка приложения | Настройка строки подключения ADO.NET, создание пользователей | Приложение корректно работает с БД |  |
| 6 | Проверка | Контрольное тестирование основных функций | Все ключевые сценарии работают без ошибок |  |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение пользователей и специалистов ТП | Пользователи умеют работать с системой |  |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии, официальный запуск | Система используется в повседневной работе |  |

Это пока предварительный вариант плана.

На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

6. Итоговая карточка целей внедрения

Заполните итоговый блок.

Программный продукт

HelpDesk

Основная проблема

Отсутствие единой системы регистрации и обработки технических обращений приводит к потере заявок, невозможности отслеживать статус и ответственного, отсутствию истории работ.

Основная цель внедрения

Организация централизованной регистрации, обработки и контроля всех технических обращений сотрудников и преподавателей колледжа в единой информационной системе с сохранением полной истории работ.

Основные задачи внедрения

• Подготовка оборудования и установка MS SQL Server

• Создание базы данных и настройка подключения

• Установка приложения и создание пользователей

• Тестирование, обучение и резервное копирование

Основные ожидаемые результаты

• Все обращения регистрируются в единой системе

• Каждой заявке назначен ответственный и статус

• История работ сохраняется и доступна для поиска

• Пользователи самостоятельно создают и отслеживают заявки

Главный критерий успешности внедрения

Пользователь может создать заявку, она сохраняется в базе данных, отображается в общем списке, ей можно назначить ответственного и изменить статус; система стабильно работает на рабочих местах пользователей.

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо отразить:

- для чего внедряется HelpDesk;

- чем цель отличается от задачи;

- какие основные задачи необходимо выполнить;

- какой результат считается успешным;

- почему программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки.

Вывод

Система HelpDesk внедряется для того, чтобы устранить хаос в обработке технических обращений и обеспечить единый процесс регистрации и выполнения заявок. Цель внедрения централизованная работа с обращениями. Задачи заключаются в действиях, которые необходимо выполнить для достижения этой цели. К основным задачам относятся подготовка инфраструктуры, установка и настройка ПО и БД, создание пользователей и т.д. Успешным результатом считается система, работающая без “лагов”. Программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки, потому что разработка обеспечивает лишь наличие программного продукта, а внедрение включает установку в реальной среде

8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать структуру проекта, созданную в Практической работе №1.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21
└── Учебная_практика
    └── HelpDesk
        ├── Документация
        │ ├── Практическая_работа_01.docx
        │ └── Практическая_работа_02.docx
        ├── База_данных
        └── Исходный_код

Не создавайте новый проект HelpDesk для каждой практической работы.

Материалы каждой работы являются частью одного общего проекта.

9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- ФИО;

- группу;

- дату выполнения;

- номер практической работы;

- тему;

- цель;

- заполненные таблицы;

- ответы на задания;

- мини-план внедрения;

- итоговую карточку целей внедрения;

- вывод.

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- ответы должны быть сформулированы самостоятельно;

- не оставлять пустые пункты.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- выполнены все задания;

- правильно сформулирована основная цель;

- определено не менее 8 задач внедрения;

- разработаны ожидаемые результаты;

- определены критерии успешности;

- правильно построена последовательность внедрения;

- составлен мини-план;

- студент может объяснить различие между целью, задачей и результатом.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются небольшие ошибки или неточности;

- отдельные задачи сформулированы недостаточно конкретно;

- студент понимает общую последовательность внедрения.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- цель сформулирована неточно;

- отсутствует часть задач или критериев;

- студент затрудняется объяснить отдельные этапы внедрения.

Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- цель и задачи не определены;

- мини-план внедрения отсутствует;

- студент не понимает назначение выполняемой работы.

12. Контрольные вопросы

- Что называется внедрением программного обеспечения?

- Что такое цель внедрения?

- Чем цель отличается от задачи?

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

- Что называется ожидаемым результатом?

- Для чего необходим критерий успешности?

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?